# Plan d’actions accessibilité numérique 2026

## Gatewai Technologies & Services SAS (Copilex)

Période : Janvier - Décembre 2026

Référent : Didier Marin (CTO)

Contact : didier.marin@copilex.com

## Objectifs 2026

- Établir un état des lieux de l’accessibilité de copilex.com

- Atteindre un taux de conformité RGAA de 50% fin 2026

- Former l’équipe aux bonnes pratiques d’accessibilité

- Mettre en place les outils et processus de suivi

## Actions planifiées

### T1 2026 - Mise en place

| Action | Responsable | Livrable | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| Officialiser la nomination du référent accessibilité | Direction | Note interne | À faire |
| Suivre une formation RGAA (référent) | Référent | Attestation | À faire |
| Créer l’adresse accessibilite@copilex.com | Référent | Email actif | À faire |

### T2 2026 - Audit et Publication

| Action | Responsable | Livrable | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| Réaliser l’auto-audit initial (10 pages clés) | Référent | Rapport d’audit | À faire |
| Publier la déclaration d’accessibilité | Référent | Page en ligne | À faire |
| Publier le schéma pluriannuel | Référent | Page en ligne | À faire |

### T3 2026 - Corrections prioritaires

| Action | Responsable | Livrable | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| Corriger les non-conformités de niveau AA pour l’ensemble des pages ciblées | Référent | Critères AA OK | À faire |

### T4 2026 - Consolidation

| Action | Responsable | Livrable | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| Faire un bilan annuel | Référent | Rapport annuel | À faire |
| Préparer le plan d’actions 2027 | Référent | Plan 2027 | À faire |

## Ressources de formation gratuites

- RGAA - Site officiel

- DesignGouv - Accessibilité

- MOOC Accessibilité numérique (FUN)

- Web Accessibility Initiative (W3C)

- A11y Project

## Indicateurs de suivi

| Indicateur | Cible T2 | Cible T4 |
| --- | --- | --- |
| Auto-audit réalisé | Oui | Oui |
| Déclaration publiée | Oui | Oui |
| Taux de conformité RGAA | Baseline | 50% |