# Schéma Pluriannuel d’Accessibilité Numérique 2026-2029

## Copilex Technologies & Services SAS (Copilex)

Version : 1.0
Date de publication : 19/12/25
Période couverte : 2026-2029 (3 ans)
URL de publication : https://copilex.com/accessibilite/schema-pluriannuel

## 1. Introduction

### 1.1 Contexte réglementaire

L’article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, fait obligation aux services de communication publique en ligne d’être accessibles aux personnes handicapées.

Le décret n° 2019-768 du 24 juillet 2019 et l’arrêté du 20 septembre 2019 précisent les obligations des entreprises privées réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 250 millions d’euros en France. Bien que Copilex ne soit pas actuellement soumise à cette obligation légale du fait de sa taille, l’entreprise s’engage volontairement dans une démarche d’accessibilité numérique.

### 1.2 Périmètre des services numériques concernés

| Service | Type | URL | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| Copilex | Application web SaaS | app.copilex.com | Haute |
| Site institutionnel | Site vitrine | copilex.com | Moyenne |

### 1.3 Définition de l’accessibilité numérique

L’accessibilité numérique repose sur quatre principes fondamentaux (WCAG 2.1) :

- Perceptible : l’information doit être présentée de manière perceptible

- Utilisable : les composants d’interface doivent être utilisables

- Compréhensible : l’information et l’interface doivent être compréhensibles

- Robuste : le contenu doit être suffisamment robuste pour être interprété par les technologies d’assistance

## 2. Politique d’Accessibilité

### 2.1 Engagement de la direction

Copilex s’engage à rendre ses services numériques accessibles à tous les utilisateurs, y compris les personnes en situation de handicap. Cet engagement s’inscrit dans notre politique globale d’inclusion et de qualité.

Objectifs stratégiques :

- Atteindre un taux de conformité RGAA de 50% d’ici fin 2026

- Atteindre un taux de conformité RGAA de 90% d’ici fin 2029

- Intégrer l’accessibilité dans tous les nouveaux développements dès 2026

### 2.2 Référent accessibilité numérique

Désignation : Didier Marin

Fonction : CTO / Directeur Technique

Rattachement : Direction Générale

Contact : accessibilite@copilex.com

Missions du référent :

- Piloter la mise en œuvre du schéma pluriannuel

- Coordonner les audits d’accessibilité

- Sensibiliser et former les équipes

- Assurer la veille réglementaire et technique

- Traiter les retours utilisateurs relatifs à l’accessibilité

- Rendre compte à la direction de l’avancement des actions

## 3. Ressources Affectées

### 3.1 Budget prévisionnel

Budget annuel cible : < 5 000 EUR/an

| Année | Poste | Budget estimé |
| --- | --- | --- |
| 2026 | Auto-audit + Formation en ligne + Outils gratuits | 0 EUR |
| 2027 | Audit externe de conformité | 2 500 - 4 000 EUR |
| 2028 | Corrections + Auto-audit de suivi | 0 EUR |
| 2029 | Corrections + Auto-audit de suivi | 0 EUR |

Optimisation du budget :

- Utilisation d’outils gratuits (axe DevTools, WAVE, Lighthouse, NVDA)

- Formations en ligne (MOOC, ressources gratuites design.numerique.gouv.fr)

- Auto-audits internes entre les audits externes

- Priorisation des parcours utilisateurs critiques

### 3.2 Outils et ressources techniques

Outils de test automatisés :

- Axe-core

- WAVE (Web Accessibility Evaluation Tool)

- Lighthouse (audit accessibilité intégré Chrome)

Outils de test manuel :

- NVDA / VoiceOver (lecteurs d’écran)

- Contrast Checker

- HeadingsMap

Ressources documentaires :

- RGAA 4.1 (référentiel français)

- WCAG 2.1 niveau AA (standard international)

- Design System accessible (à développer)

## 4. Formation et Sensibilisation

### 4.1 Plan de formation

| Public cible | Formation | Durée | Échéance |
| --- | --- | --- | --- |
| Développeurs | RGAA pour développeurs | 4h | T2 2026 |
| Référent accessibilité | Formation approfondie RGAA | 4h | T1 2026 |

### 4.2 Actions de sensibilisation

- Intégration de l’accessibilité dans l’onboarding des nouveaux collaborateurs

- Partage de retours d’expérience lors des rétrospectives

## 5. Intégration dans les Processus

### 5.1 Cycle de développement (SDLC)

L’accessibilité sera intégrée à chaque étape du cycle de développement :

| Phase | Actions accessibilité |
| --- | --- |
| Conception | Maquettes accessibles, personas handicap, revue design |
| Développement | Standards de code, composants accessibles, tests |
| Tests | Tests automatisés (Axe-core), tests manuels (lecteur d’écran, clavier) |
| Déploiement | Check avant mise en production |
| Maintenance | Suivi des remontées utilisateurs, corrections continues |

### 5.2 Design System

Création d’un Design System intégrant l’accessibilité :

- Composants UI conformes RGAA

- Documentation des bonnes pratiques

- Exemples de code accessibles

- Guidelines couleurs et contraste

## 6. Audits et État des Lieux

### 6.1 État actuel (2026)

| Service | Audit réalisé | Taux de conformité | Déclaration publiée |
| --- | --- | --- | --- |
| app.copilex.com | Non | À évaluer | Non |

### 6.2 Planning des audits

| Année | Action | Périmètre | Prestataire |
| --- | --- | --- | --- |
| T2 2026 | Auto-audit initial | app.copilex.com (parcours critiques) | Interne |
| T2 2026 | Audit externe léger | app.copilex.com (parcours critiques) | Externe |
| T2 2027 | Auto-audit de suivi | app.copilex.com | Interne |
| T2 2029 | Audit de conformité finale | app.copilex.com | Externe |

## 7. Déclarations d’Accessibilité

Chaque service numérique disposera d’une déclaration d’accessibilité conforme au modèle RGAA, accessible depuis chaque page via un lien “Accessibilité”.

Contenu des déclarations : - État de conformité (conforme, partiellement conforme, non conforme) - Résultats des tests (taux de conformité) - Contenus non accessibles et raisons - Moyens de contact pour signaler un problème - Voies de recours

URL prévue : - https://copilex.com/accessibilite (schéma + déclarations)

## 8. Gestion des Retours Utilisateurs

### 8.1 Canal de signalement

Les utilisateurs peuvent signaler tout problème d’accessibilité via : - Email : accessibilite@copilex.com - Formulaire de contact sur la page accessibilité

### 8.2 Traitement des demandes

| Délai | Action |
| --- | --- |
| 48h | Accusé de réception |
| 7 jours | Analyse et réponse initiale |
| 30 jours | Correction ou solution alternative |

### 8.3 Voies de recours

En cas de réponse insatisfaisante, l’utilisateur peut saisir le Défenseur des droits : - En ligne : https://www.defenseurdesdroits.fr - Par courrier : Défenseur des droits, Libre réponse 71120, 75342 Paris CEDEX 07

## 9. Suivi et Indicateurs

### 9.1 Indicateurs clés (KPIs)

| Indicateur | Cible 2026 | Cible 2026 | Cible 2029 |
| --- | --- | --- | --- |
| Taux de conformité RGAA copilex.com | 50% | 75% | 90% |
| Collaborateurs formés | 100% | 100% | 100% |
| Délai moyen traitement signalements | < 7j | < 5j | < 3j |
| Tests automatisés dans CI/CD | Oui | Oui | Oui |

### 9.2 Revue annuelle

Une revue annuelle du schéma sera effectuée pour :
- Évaluer l’atteinte des objectifs
- Ajuster les actions si nécessaire
- Mettre à jour les plans d’actions
- Publier un bilan accessible en ligne

## 10. Annexes

### Annexe A : Glossaire

- RGAA : Référentiel Général d’Amélioration de l’Accessibilité

- WCAG : Web Content Accessibility Guidelines

- a11y : Abréviation pour “accessibility” (a + 11 lettres + y)

- ARIA : Accessible Rich Internet Applications

- Technologie d’assistance : Logiciel ou matériel utilisé par les personnes handicapées (lecteur d’écran, plage braille, etc.)

### Annexe B : Ressources

- RGAA 4.1

- WCAG 2.1

- Design.gouv.fr - Accessibilité

### Annexe C : Contacts

| Rôle | Nom | Email |
| --- | --- | --- |
| Référent accessibilité | Didier Marin (CTO) | accessibilite@copilex.com |
| Direction générale | Paul Lefeuvre | Paul.lefeuvre@copilex.com |

Document approuvé par : Paul Lefeuvre – CE0
Date d’approbation : 19/12/25
Prochaine révision : 19/12/26